**АДМИНИСТРАЦИЯ  КАМЫШИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10 мая 2018г.         № 29**

**О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Камышинского сельсовета Курского района Курской области**

                  В целях создания условий для устойчивого развития территории Камышинского сельсовета Курского района Курской области, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий сельского поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области, Администрация Камышинского сельсовета Курского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к  подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Камышинского сельсовета Курского района, утвержденные решением Собрания депутатов Камышинского сельсовета Курского района Курской области от 24 июня 2014 г. № 103-5-30.

2. Утвердить:

  2.1 Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  (приложение № 1).

   2.2 Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  (приложение №2).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

   5.Опубликовать текстовую часть Постановления Администрации  Камышинского сельсовета Курского района  «О  подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Камышинского сельсовета Курского района»  в газете «Сельская новь» и разместить приложения к постановлению на официальном сайте Администрации  Камышинского сельсовета Курского района.

Глава Камышинского сельсовета

Курского района А.В.Бритвин

                                                                         Приложение № 1к постановлению

Администрации Камышинского сельсовета

Курского района

№ 29  от 10 мая 2018 г.

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Камышинский  сельсовет»

 Курского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | Бритвин А.В. | Глава Камышинского сельсовета |
| Заместитель председателя комиссии | Апатенко Г.Н. | Заместитель Главы Камышинского сельсовета по общим вопросам |
| Секретарь комиссии | Санжарова Н.Н. | Главный специалист-эксперт Камышинского сельсовета |
| Члены комиссии | Казинцева Т.А. | Депутат Собрания депутатов |
|   | Уланова Т.С. | Депутат Собрания депутатов |

 Приложение № 2

к постановлению

Администрации Камышинского  сельсовета

Курского района

 № 29 от  10 мая 2018г.

|  |
| --- |
|  |

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план | Май,июнь 2018г. | Заместитель главы по общим вопросам |
| 2 | Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 10 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта Генерального плана |
| 3 | Принятие постановления о направлении проекта внесения изменений в Генеральный план Главе Камышинского сельсовета или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки | Глава Камышинского сельсовета |
| 4 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Заместитель главы по общим вопросам |
| 5 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта правил Генерального плана |
| 6 | Утверждение постановления о направлении проекта внесения изменений в Генеральный план  Главе  Камышинского  сельсовета Курского района Курской области | По окончании проверки | Глава Камышинского сельсовета |
| 7 | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту  внесения изменений в Генеральный план | В течении 10 дней со дня получения проекта правил | Глава Камышинского сельсовета  |
| 8 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план | В течении 14 дней с даты принятия постановления | Заместитель главы по общим вопросам |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта правил | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план |
| 10 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний |  Комиссия по подготовке проекта Генерального плана |
| 11 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | Заместитель главы по общим вопросам |
| 12 | Принятие решения о направлении проекта Генерального плана, протокола публичных слушаний и заключения в Собрание депутатов Камышинского  сельсовета Курского района или об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план  или направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления |  В течение 10 дней после представления проекта Генерального плана | Глава Камышинского сельсовета |